|  |  |  |  |  |  | <УТВЕРЖДАЮ> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Генеральный директор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ЗАО "Жилищно-эксплуатационная компания" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ________________ |  |  | /Трухменёв С.В. / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | "_____"_________________________2017 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | на Строителей 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | базисная цена: |  |  |  |  |  |  |  |  | текущая цена: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Основание: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Сметная стоимость: |  | 8 795 |  |  | руб. |  |  | 62 277 |  |  | руб. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нормативная трудоемкость: |  |  | 108 |  |  |  | чел.ч. |  |  | 108 |  |  |  | чел.ч. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Сметная заработная плата: |  |  |  |  | 1 290 |  |  |  | руб. | 15 457 |  |  |  | руб. |  |  |  |  |
|  |  | Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 -(редакция 2009г.) и текущих ценах 1-го квартала 2017г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| № поз. | Код норматива, Наименование, Единица измерения | Объем | Базисная стоимость за единицу |  |  | Базисная стоимость всего |  |  | Текущая стоимость всего |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. |
|  |  |  |  | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п |

| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  |  |  |  | 5 | 6 | 7 |  |  | 8 | 9 | 10 |  |  |  |  |  |  |  | 11 | 12 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Раздел 1. ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Е33-04-014-01 Установка светильников с лампами накаливания, 1 светильник | 1 |  | 15.69 |  |  |  |  | 15.69 |  | 16 |  |  | 16 |  | 188 |  |  |  |  |  |  |  | 188 |  |  |  |
| 2. | С999-0008 Прожектор - навигатор, шт. | 1 |  | 241.17 |  |  |  |  |  |  | 241 |  |  |  |  | 1 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 241.17 |  |  |  |  | 241 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 400 |  |  |  |
| 3. | Ц08-02-409-01 Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм, 100 м | 0.15 |  | 546.30 |  |  |  |  | 325.43 | 13.01 | 82 |  |  | 49 | 2 | 733 |  |  |  |  |  |  |  | 586 | 7 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 207.87 |  |  |  |  | 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 140 |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15, Н17= 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | С507-3485 Трубы поливинилхлоридные (ПВХ) диаметром 20 мм, м | 15 |  | 5.65 |  |  |  |  |  |  | 85 |  |  |  |  | 250 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.65 |  |  |  |  | 85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 250 |  |  |  |
| 5. | Ц08-02-400-01 Провод по перфорированным профилям, сечением до 6 мм2 (прим), 100 м | 0.15 |  | 79.99 |  |  |  |  | 64.27 |  | 12 |  |  | 10 |  | 128 |  |  |  |  |  |  |  | 116 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15.73 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 |  |  |  |
|  | Начисления: Н4= 1.25, Н5= 1.15, Н17= 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | С502-0532 Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевыми жилами плоские с разделительным основанием марки АВВГ, с числом жил - 2 и сечением 4 мм2, 1000 м | 0.015 |  | 5.16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 101 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 101 |  |  |  |
| 7. | Е67-5-2 Смена ламп энергосберегающих, 100 шт. | 0.28 |  | 149.84 |  |  |  |  | 149.84 |  | 42 |  |  | 42 |  | 504 |  |  |  |  |  |  |  | 504 |  |  |  |
| 8. | С509-1684 Лампа энергосберегающая TOSHIBA 9W/3U E27, шт. | 28 |  | 22.05 |  |  |  |  |  |  | 617 |  |  |  |  | 2 773 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22.05 |  |  |  |  | 617 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 773 |  |  |  |
|  | замена вводного рубильника |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Е67-4-6 Демонтаж рубильника ЯР13-250А, 100 шт. | 0.01 |  | 279.62 |  |  |  |  | 277.26 | 2.36 | 3 |  |  | 3 |  | 33 |  |  |  |  |  |  |  | 33 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Ц08-03-524-08 Монтаж рубильника, устанавливаемый на конструкции на полу, на ток до 250 А, 1 шт. | 1 |  | 231.83 |  |  |  |  | 56.86 | 0.53 | 232 |  |  | 57 | 1 | 980 |  |  |  |  |  |  |  | 682 | 3 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 174.44 |  |  |  |  | 174 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 294 |  |  |  |
|  | Начисления: Н17= 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | С999-0002 Рубильник, | 1 |  | 666.37 |  |  |  |  |  |  | 666 |  |  |  |  | 3 868 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 666.37 |  |  |  |  | 666 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 868 |  |  |  |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 996 |  |  | 177 | 3 | 10 958 |  |  |  |  |  |  |  | 2 109 | 10 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 816 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 839 |  |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 028 |  |  | 116 | 3 | 4 965 |  |  |  |  |  |  |  | 1 384 | 10 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 909 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 571 |  |  |  |
|  | . МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 702 |  |  |  |  | 3 124 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 3, 5, 10) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 110 |  |  |  |  | 1 121 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 3, 5, 10) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 75 |  |  |  |  | 720 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 213 |  |  |  |  | 6 806 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Монтажные/Пусконаладочные работы НР по УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 103 |  |  |  |  | 1 054 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Монтажные/Пусконаладочные работы СП по УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 68 |  |  |  |  | 648 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Монтажные/Пусконаладочные работы всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 213 |  |  |  |  | 6 806 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Монтажные/Пусконаладочные работы без НР и СП |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 028 |  |  |  |  | 4 965 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Монтажные/Пусконаладочные работы всего по УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 199 |  |  |  |  | 6 667 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 968 |  |  | 61 |  | 5 993 |  |  |  |  |  |  |  | 725 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 907 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 268 |  |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=80 - по стр. 1; %=72 - по стр. 7, 9) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 53 |  |  |  |  | 537 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=41 - по стр. 1; %=52 - по стр. 7, 9) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 37 |  |  |  |  | 356 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 058 |  |  |  |  | 6 886 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительные работы НР по УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  | 505 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительные работы СП по УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33 |  |  |  |  | 320 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительные работы всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 058 |  |  |  |  | 6 886 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительные работы без НР и СП |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 968 |  |  |  |  | 5 993 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительные работы ВСЕГО по УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 051 |  |  |  |  | 6 818 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 271 |  |  |  |  | 13 692 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 163 |  |  |  |  | 1 658 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 112 |  |  |  |  | 1 076 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1 С НР и СП по УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 250 |  |  |  |  | 13 485 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1 С НР и СП без материалов |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 434 |  |  |  |  | 4 646 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1 С НР и СП |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 250 |  |  |  |  | 13 485 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Оплата основных рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 177 |  |  |  |  | 2 109 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Нормативная трудоемкость |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14.82615 |  |  |  |  | 14.82615 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Стоимость эксплуатации машин |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная стоимость материалов |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 816 |  |  |  |  | 8 839 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная стоимость материалов без стоимости оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 816 |  |  |  |  | 8 839 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | НДС на материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 327 |  |  |  |  | 1 591 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля материалов в НР при УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26 |  |  |  |  | 267 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | НДС на долю материалов в НР при УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля материалов в СП при УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  | 145 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | НДС на долю материалов в СП при УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО НДС при УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 336 |  |  |  |  | 1 667 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО по смете по УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 271 |  |  |  |  | 13 692 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1 С НДС по УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 586 |  |  |  |  | 16 700 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Раздел 2. ОТОПЛЕHИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Е65-9-5 Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром до 40 мм, 100 м трубопровода | 0.18 |  | 1 590.76 |  |  |  |  | 1 476.22 | 61.54 | 286 |  |  | 266 | 11 | 3 311 |  |  |  |  |  |  |  | 3 189 | 64 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 53.00 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 58 |  |  |  |
| 13. | С302-0885 Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами для систем отопления диаметром 40 мм, м | 18 |  | 31.00 |  |  |  |  |  |  | 558 |  |  |  |  | 3 071 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31.00 |  |  |  |  | 558 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 071 |  |  |  |
| 14. | Е65-9-4 Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром до 32 мм, 100 м трубопровода | 0.1 |  | 1 514.15 |  |  |  |  | 1 399.62 | 61.54 | 151 |  |  | 140 | 6 | 1 747 |  |  |  |  |  |  |  | 1 680 | 36 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 53.00 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32 |  |  |  |
| 15. | С302-0884 Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами для систем отопления диаметром 32 мм, м | 10 |  | 31.00 |  |  |  |  |  |  | 310 |  |  |  |  | 1 507 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31.00 |  |  |  |  | 310 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 507 |  |  |  |
| 16. | Е65-9-3 Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром до 25 мм, 100 м трубопровода | 0.09 |  | 1 153.13 |  |  |  |  | 1 153.13 |  | 104 |  |  | 104 |  | 1 246 |  |  |  |  |  |  |  | 1 246 |  |  |  |
| 17. | С302-0883 Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами для систем отопления диаметром 25 мм, м | 9 |  | 33.25 |  |  |  |  |  |  | 299 |  |  |  |  | 1 392 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33.25 |  |  |  |  | 299 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 392 |  |  |  |
| 18. | Е65-9-2 Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром до 20 мм, 100 м трубопровода | 0.16 |  | 1 128.46 |  |  |  |  | 1 044.54 | 61.54 | 181 |  |  | 167 | 10 | 2 087 |  |  |  |  |  |  |  | 2 006 | 57 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22.37 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 |  |  |  |
| 19. | С302-0882 Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами для систем отопления диаметром 20 мм, м | 16 |  | 25.00 |  |  |  |  |  |  | 400 |  |  |  |  | 1 965 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25.00 |  |  |  |  | 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 965 |  |  |  |
| 20. | Е65-9-1 Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром до 15 мм, 100 м трубопровода | 0.2 |  | 1 071.19 |  |  |  |  | 946.05 | 68.62 | 214 |  |  | 189 | 14 | 2 415 |  |  |  |  |  |  |  | 2 271 | 78 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 56.52 | 2.94 |  |  |  | 11 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 67 | 7 |  |  |
| 21. | С302-0881 Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами для систем отопления диаметром 15 мм, м | 20 |  | 22.49 |  |  |  |  |  |  | 450 |  |  |  |  | 2 087 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22.49 |  |  |  |  | 450 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 087 |  |  |  |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 953 |  |  | 866 | 41 | 20 828 |  |  |  |  |  |  |  | 10 392 | 235 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 047 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 204 | 7 |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 953 |  |  | 866 | 41 | 20 828 |  |  |  |  |  |  |  | 10 392 | 235 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 047 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 204 | 7 |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=88 - по стр. 12, 14, 16, 18, 20) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 893 |  |  |  |  | 9 151 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 12, 14, 16, 18, 20) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 520 |  |  |  |  | 4 992 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 366 |  |  |  |  | 34 971 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительные работы НР по УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 839 |  |  |  |  | 8 602 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительные работы СП по УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 468 |  |  |  |  | 4 493 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительные работы всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 366 |  |  |  |  | 34 971 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительные работы без НР и СП |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 953 |  |  |  |  | 20 828 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительные работы ВСЕГО по УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 260 |  |  |  |  | 33 923 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 366 |  |  |  |  | 34 971 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 893 |  |  |  |  | 9 151 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 520 |  |  |  |  | 4 992 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2 С НР и СП по УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 260 |  |  |  |  | 33 923 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2 С НР и СП без материалов |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 213 |  |  |  |  | 23 719 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2 С НР и СП |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 260 |  |  |  |  | 33 923 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Оплата основных рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 866 |  |  |  |  | 10 392 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Оплата механизаторов |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Нормативная трудоемкость |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 71.2427 |  |  |  |  | 71.2427 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Стоимость эксплуатации машин |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 41 |  |  |  |  | 235 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная стоимость материалов |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 047 |  |  |  |  | 10 204 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная стоимость материалов без стоимости оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 047 |  |  |  |  | 10 204 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | НДС на материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 368 |  |  |  |  | 1 837 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля материалов в НР при УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 144 |  |  |  |  | 1 473 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | НДС на долю материалов в НР при УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26 |  |  |  |  | 265 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля материалов в СП при УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 70 |  |  |  |  | 674 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | НДС на долю материалов в СП при УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 |  |  |  |  | 121 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО НДС при УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 414 |  |  |  |  | 2 264 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО по смете по УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 367 |  |  |  |  | 34 974 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2 С НДС по УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 674 |  |  |  |  | 33 105 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Раздел 3. КАHАЛИЗАЦИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22. | Е65-2-2 Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм, 100 м трубопровода с фасонными частями | 0.12 |  | 1 062.13 |  |  |  |  | 1 048.64 | 13.49 | 127 |  |  | 126 | 2 | 1 518 |  |  |  |  |  |  |  | 1 510 | 8 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.61 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23. | Е16-04-001-02 Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм, 100 м трубопровода | 0.12 |  | 6 519.25 |  |  |  |  | 772.46 | 22.70 | 782 |  |  | 93 | 3 | 5 175 |  |  |  |  |  |  |  | 1 112 | 16 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 724.08 |  |  |  |  | 687 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 046 |  |  |  |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 909 |  |  | 219 | 5 | 6 693 |  |  |  |  |  |  |  | 2 622 | 24 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 687 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 046 | 8 |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 909 |  |  | 219 | 5 | 6 693 |  |  |  |  |  |  |  | 2 622 | 24 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 687 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 046 | 8 |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=63 - по стр. 22; %=98 - по стр. 23) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 201 |  |  |  |  | 2 046 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 22; %=56 - по стр. 23) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 130 |  |  |  |  | 1 230 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 240 |  |  |  |  | 9 969 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительные работы НР по УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 189 |  |  |  |  | 1 923 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительные работы СП по УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 117 |  |  |  |  | 1 107 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительные работы всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 240 |  |  |  |  | 9 969 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительные работы без НР и СП |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 909 |  |  |  |  | 6 693 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительные работы ВСЕГО по УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 215 |  |  |  |  | 9 723 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 240 |  |  |  |  | 9 969 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 201 |  |  |  |  | 2 046 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 130 |  |  |  |  | 1 230 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 3 С НР и СП по УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 215 |  |  |  |  | 9 723 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 3 С НР и СП без материалов |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 528 |  |  |  |  | 5 677 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 3 С НР и СП |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 215 |  |  |  |  | 9 723 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Оплата основных рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 219 |  |  |  |  | 2 622 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Оплата механизаторов |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Нормативная трудоемкость |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19.2114 |  |  |  |  | 19.2114 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Стоимость эксплуатации машин |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная стоимость материалов |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 687 |  |  |  |  | 4 046 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная стоимость материалов без стоимости оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 687 |  |  |  |  | 4 046 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | НДС на материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 124 |  |  |  |  | 728 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля материалов в НР при УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32 |  |  |  |  | 329 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | НДС на долю материалов в НР при УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 59 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля материалов в СП при УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 |  |  |  |  | 166 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | НДС на долю материалов в СП при УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО НДС при УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 134 |  |  |  |  | 820 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО по смете по УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 242 |  |  |  |  | 9 968 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 3 С НДС по УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 349 |  |  |  |  | 11 172 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Раздел 4. СТРОИТЕЛЬHЫЕ РАБОТЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт крыльца подъезд №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24. | Е46-01-008-03 Заполнение бетоном отдельных мест, 1 м3 | 0.015 |  | 1 419.00 |  |  |  |  | 286.71 | 40.58 | 21 |  |  | 4 | 1 | 140 |  |  |  |  |  |  |  | 52 | 4 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 091.71 | 2.29 |  |  |  | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 84 |  |  |  |
| 25. | Е12-01-017-01 Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм (прим. 40мм), 100 м2 стяжки | 0.026 |  | 1 725.75 |  |  |  |  | 341.83 | 273.56 | 45 |  |  | 9 | 7 | 271 |  |  |  |  |  |  |  | 107 | 36 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 110.35 | 33.05 |  |  |  | 29 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 128 | 10 |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26. | Е12-01-017-02 Устройство выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01( прим.25мм), 100 м2 стяжки | 0.65 |  | 87.80 |  |  |  |  | 12.56 | 3.95 | 57 |  |  | 8 | 3 | 315 |  |  |  |  |  |  |  | 98 | 13 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 71.30 | 0.51 |  |  |  | 46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 204 | 4 |  |  |
|  | Объем: 2.6*25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27. | Е11-01-015-08 Железнение цементных покрытий, 100 м2 покрытия | 0.026 |  | 193.21 |  |  |  |  | 149.41 | 10.05 | 5 |  |  | 4 |  | 53 |  |  |  |  |  |  |  | 47 | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33.74 | 1.61 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 | 1 |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 128 |  |  | 25 | 11 | 779 |  |  |  |  |  |  |  | 304 | 54 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 92 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 422 | 15 |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 128 |  |  | 25 | 11 | 779 |  |  |  |  |  |  |  | 304 | 54 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 92 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 422 | 15 |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 24; %=92 - по стр. 25, 26; %=94 - по стр. 27) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28 |  |  |  |  | 290 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 24; %=44 - по стр. 25, 26; %=51 - по стр. 27) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  | 146 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 171 |  |  |  |  | 1 215 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительные работы НР по УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26 |  |  |  |  | 273 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительные работы СП по УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 |  |  |  |  | 131 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительные работы всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 171 |  |  |  |  | 1 215 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительные работы без НР и СП |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 128 |  |  |  |  | 779 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительные работы ВСЕГО по УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 168 |  |  |  |  | 1 183 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 171 |  |  |  |  | 1 215 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28 |  |  |  |  | 290 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  | 146 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 4 С НР и СП по УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 168 |  |  |  |  | 1 183 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 4 С НР и СП без материалов |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 76 |  |  |  |  | 761 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 4 С НР и СП |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 168 |  |  |  |  | 1 183 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Оплата основных рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  | 304 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Оплата механизаторов |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Нормативная трудоемкость |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.379373 |  |  |  |  | 2.379373 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Стоимость эксплуатации машин |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  | 54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная стоимость материалов |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 92 |  |  |  |  | 422 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная стоимость материалов без стоимости оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 92 |  |  |  |  | 422 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | НДС на материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 |  |  |  |  | 76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля материалов в НР при УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 47 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | НДС на долю материалов в НР при УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля материалов в СП при УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | НДС на долю материалов в СП при УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО НДС при УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  | 95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО по смете по УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 171 |  |  |  |  | 1 216 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 4 С НДС по УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 188 |  |  |  |  | 1 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | . ИТОГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 986 |  |  | 1 287 | 60 | 39 258 |  |  |  |  |  |  |  | 15 427 | 323 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 642 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 511 | 30 |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 028 |  |  | 116 | 3 | 4 965 |  |  |  |  |  |  |  | 1 384 | 10 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 909 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 571 |  |  |  |
|  | . МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 702 |  |  |  |  | 3 124 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 3, 5, 10) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 110 |  |  |  |  | 1 121 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 3, 5, 10) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 75 |  |  |  |  | 720 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 213 |  |  |  |  | 6 806 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Монтажные/Пусконаладочные работы НР по УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 103 |  |  |  |  | 1 054 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Монтажные/Пусконаладочные работы СП по УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 68 |  |  |  |  | 648 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Монтажные/Пусконаладочные работы всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 213 |  |  |  |  | 6 806 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Монтажные/Пусконаладочные работы без НР и СП |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 028 |  |  |  |  | 4 965 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Монтажные/Пусконаладочные работы всего по УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 199 |  |  |  |  | 6 667 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 096 |  |  | 86 | 11 | 6 772 |  |  |  |  |  |  |  | 1 029 | 54 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 999 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 690 | 15 |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=80 - по стр. 1; %=72 - по стр. 7, 9; %=84 - по стр. 24; %=92 - по стр. 25, 26; %=94 - по стр. 27) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 81 |  |  |  |  | 827 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=41 - по стр. 1; %=52 - по стр. 7, 9; %=48 - по стр. 24; %=44 - по стр. 25, 26; %=51 - по стр. 27) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 52 |  |  |  |  | 502 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 229 |  |  |  |  | 8 101 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 862 |  |  | 1 085 | 46 | 27 521 |  |  |  |  |  |  |  | 13 014 | 259 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 734 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 250 | 15 |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=88 - по стр. 12, 14, 16, 18, 20; %=63 - по стр. 22; %=98 - по стр. 23) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 094 |  |  |  |  | 11 197 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 12, 14, 16, 18, 20; %=40 - по стр. 22; %=56 - по стр. 23) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 650 |  |  |  |  | 6 222 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 606 |  |  |  |  | 44 940 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительные работы НР по УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 105 |  |  |  |  | 11 303 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительные работы СП по УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 632 |  |  |  |  | 6 052 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительные работы всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 835 |  |  |  |  | 53 041 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительные работы без НР и СП |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 958 |  |  |  |  | 34 293 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительные работы ВСЕГО по УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 695 |  |  |  |  | 51 648 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 048 |  |  |  |  | 59 847 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 285 |  |  |  |  | 13 145 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 777 |  |  |  |  | 7 444 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДНЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 285 |  |  |  |  | 13 145 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 777 |  |  |  |  | 7 444 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДНЫ по УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 208 |  |  |  |  | 12 356 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ по УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 699 |  |  |  |  | 6 700 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО ПО СМЕТЕ С НР и СП по УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 893 |  |  |  |  | 58 314 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО ПО СМЕТЕ С НР и СП без материалов |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 251 |  |  |  |  | 34 803 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО ПО СМЕТЕ С НР и СП |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 893 |  |  |  |  | 58 314 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Оплата основных рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 287 |  |  |  |  | 15 427 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Оплата механизаторов |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Нормативная трудоемкость |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 107.65962 |  |  |  |  | 107.65963 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Стоимость эксплуатации машин |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60 |  |  |  |  | 323 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная стоимость материалов |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 642 |  |  |  |  | 23 511 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная стоимость материалов без стоимости оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 642 |  |  |  |  | 23 511 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | НДС на машины |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  | 53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | НДС на материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 836 |  |  |  |  | 4 232 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля материалов в НР при УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 207 |  |  |  |  | 2 115 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | НДС на долю материалов в НР при УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 37 |  |  |  |  | 381 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля материалов в СП при УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 105 |  |  |  |  | 1 005 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | НДС на долю материалов в СП при УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 |  |  |  |  | 181 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО НДС при УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 902 |  |  |  |  | 4 847 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО по смете по УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 051 |  |  |  |  | 59 850 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО ПО СМЕТЕ С НДС по УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 795 |  |  |  |  | 62 277 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Составил: |  |  |  |  | _____________________ / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Проверил: |  |  | _____________________ / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | _____________________ /Мастер ЗАО "ЖЭК" Извеков С.С. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |