|  |  |  |  |  |  | <УТВЕРЖДАЮ> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Генеральный директор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ЗАО "Жилищно-эксплуатационная компания" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ________________ |  |  | /Трухменёв С.В. / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | "_____"_________________________2017 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | на Климова 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | базисная цена: |  |  |  |  |  |  |  |  | текущая цена: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Основание: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Сметная стоимость: |  | 9 454 |  |  | руб. |  |  | 85 000 |  |  | руб. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нормативная трудоемкость: |  |  | 214 |  |  |  | чел.ч. |  |  | 214 |  |  |  | чел.ч. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Сметная заработная плата: |  |  |  |  | 2 353 |  |  |  | руб. | 28 290 |  |  |  | руб. |  |  |  |  |
|  |  | Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 -(редакция 2009г.) и текущих ценах 1-го квартала 2017г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| № поз. | Код норматива, Наименование, Единица измерения | Объем | Базисная стоимость за единицу |  |  | Базисная стоимость всего |  |  | Текущая стоимость всего |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. |
|  |  |  |  | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п |

| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  |  |  |  | 5 | 6 | 7 |  |  | 8 | 9 | 10 |  |  |  |  |  |  |  | 11 | 12 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Раздел 1. СТРОИТЕЛЬHЫЕ РАБОТЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ремонт подъезда - 2 шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Е61-7-1 Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных, 100 м2 отремонтированной поверхности | 0.0035 |  | 7 860.50 |  |  |  |  | 4 995.49 | 39.13 | 28 |  |  | 17 |  | 253 |  |  |  |  |  |  |  | 210 | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 825.89 | 16.26 |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 42 | 1 |  |  |
|  | Начисления: Н5= 1.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Е61-26-1 Перетирка штукатурки внутренних помещений, 100 м2 перетертой поверхности | 0.35 |  | 331.76 |  |  |  |  | 306.52 | 3.37 | 116 |  |  | 107 | 1 | 1 327 |  |  |  |  |  |  |  | 1 288 | 6 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21.86 | 1.40 |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33 | 6 |  |  |
| 3. | Е62-1-4 Окраска известковыми составами по штукатурке, 100 м2 окрашиваемой поверхности (без вычета проемов) | 1.604 |  | 197.62 |  |  |  |  | 169.88 | 6.47 | 317 |  |  | 272 | 10 | 3 504 |  |  |  |  |  |  |  | 3 274 | 56 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21.27 | 1.40 |  |  |  | 34 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 174 | 27 |  |  |
|  | Начисления: Н5= 1.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Е62-17-2 Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных известковой или клеевой краской, с расчисткой старой краски до 35%, 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1.2 |  | 1 549.43 |  |  |  |  | 349.33 | 9.57 | 1 859 |  |  | 419 | 11 | 10 881 |  |  |  |  |  |  |  | 5 033 | 64 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 190.54 | 1.40 |  |  |  | 1 429 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 783 | 20 |  |  |
| 5. | Е62-7-4 Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за два раза с расчисткой старой краски до 10%, 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.752 |  | 977.18 |  |  |  |  | 352.28 | 9.57 | 735 |  |  | 265 | 7 | 4 951 |  |  |  |  |  |  |  | 3 181 | 40 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 615.34 | 1.40 |  |  |  | 463 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 730 | 13 |  |  |
| 6. | Е62-9-4 Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за два раза с расчисткой старой краски до 10%, 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.077 |  | 1 604.44 |  |  |  |  | 922.74 | 9.57 | 124 |  |  | 71 | 1 | 1 033 |  |  |  |  |  |  |  | 853 | 4 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 672.13 | 1.40 |  |  |  | 52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 176 | 1 |  |  |
| 7. | Е62-29-2 Окраска масляными составами ранее окрашенных больших поверхностей (кроме крыш) за два раза - эл.щиты, 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.045 |  | 773.20 |  |  |  |  | 206.86 | 1.03 | 35 |  |  | 9 |  | 193 |  |  |  |  |  |  |  | 112 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 565.31 |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 81 |  |  |  |
| 8. | Е62-18-3 Окраска масляными составами торцов лестничных маршей,подступенков,проступей, 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.192 |  | 984.56 |  |  |  |  | 449.74 | 9.57 | 189 |  |  | 86 | 2 | 1 428 |  |  |  |  |  |  |  | 1 037 | 10 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 525.26 | 1.40 |  |  |  | 101 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 381 | 3 |  |  |
| 9. | Е62-18-1 Окраска масляными составами деревянных поручней, 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.035 |  | 2 038.97 |  |  |  |  | 1 435.40 | 9.57 | 71 |  |  | 50 |  | 691 |  |  |  |  |  |  |  | 603 | 2 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 594.01 | 1.40 |  |  |  | 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 86 | 1 |  |  |
| 10. | Е62-35-2 Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград без рельефа за 2 раза, 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.072 |  | 1 281.95 |  |  |  |  | 881.57 | 1.03 | 92 |  |  | 63 |  | 863 |  |  |  |  |  |  |  | 762 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 399.34 |  |  |  |  | 29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |
| 11. | Е62-32-2 Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб стальных за 2 раза, 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.012 |  | 1 411.39 |  |  |  |  | 824.54 | 1.03 | 17 |  |  | 10 |  | 139 |  |  |  |  |  |  |  | 119 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 585.82 |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 |  |  |  |
| 12. | Е62-31-4 Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических покрытий за два раза с земли и лесов - люк, лестница (выход на чердак), 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.018 |  | 779.04 |  |  |  |  | 226.59 | 1.26 | 14 |  |  | 4 |  | 83 |  |  |  |  |  |  |  | 49 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 551.19 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34 |  |  |  |
| 13. | Е62-33-2 Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза, 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.024 |  | 1 315.49 |  |  |  |  | 728.64 | 1.03 | 32 |  |  | 17 |  | 251 |  |  |  |  |  |  |  | 210 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 585.82 |  |  |  |  | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 41 |  |  |  |
| 14. | Е61-2-7 Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм, 100 м2 отремонтированной поверхности | 0.18 |  | 4 377.24 |  |  |  |  | 2 941.15 | 22.60 | 788 |  |  | 529 | 4 | 7 458 |  |  |  |  |  |  |  | 6 357 | 20 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 413.49 | 9.39 |  |  |  | 254 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 081 | 20 |  |  |
|  | Начисления: Н5= 1.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Е62-10-5 Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за два раза с расчисткой старой краски до 35%, 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.085 |  | 1 546.74 |  |  |  |  | 724.54 | 9.57 | 131 |  |  | 62 | 1 | 986 |  |  |  |  |  |  |  | 739 | 5 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 812.64 | 1.40 |  |  |  | 69 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 242 | 1 |  |  |
| 16. | Е11-01-015-03 Устройство покрытий цементных толщиной 20 мм, 100 м2 покрытия | 0.005 |  | 2 264.86 |  |  |  |  | 347.88 | 248.53 | 11 |  |  | 2 | 1 | 66 |  |  |  |  |  |  |  | 21 | 6 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 668.45 | 41.90 |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 38 | 3 |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. | Е11-01-015-08 Железнение цементных покрытий, 100 м2 покрытия | 0.005 |  | 192.59 |  |  |  |  | 149.41 | 10.05 | 1 |  |  | 1 |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33.12 | 1.61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. | Т01-01-01-042; (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного, 1 т груза | 1.91025 |  | 4.52 |  |  |  |  |  | 4.52 | 9 |  |  |  | 9 | 26 |  |  |  |  |  |  |  |  | 26 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.99 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 69 |  |  |
| 19. | Т03-01-01-010; (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние до 10 км, 1 т груза | 1.91025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 569 |  |  | 1 984 | 47 | 34 143 |  |  |  |  |  |  |  | 23 857 | 240 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 534 | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 044 | 165 |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 560 |  |  | 1 984 | 38 | 34 117 |  |  |  |  |  |  |  | 23 857 | 214 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 534 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 044 | 96 |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=67 - по стр. 1, 2, 14; %=68 - по стр. 3-13, 15; %=94 - по стр. 16, 17) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 587 |  |  |  |  | 16 218 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 1-15; %=51 - по стр. 16, 17) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 996 |  |  |  |  | 9 585 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 143 |  |  |  |  | 59 920 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  |  |  | 9 | 26 |  |  |  |  |  |  |  |  | 26 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 69 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  | 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительные работы НР по УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 492 |  |  |  |  | 15 245 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительные работы СП по УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 896 |  |  |  |  | 8 627 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительные работы всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 152 |  |  |  |  | 59 946 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительные работы без НР и СП |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 569 |  |  |  |  | 34 143 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительные работы ВСЕГО по УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 957 |  |  |  |  | 58 015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 152 |  |  |  |  | 59 946 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 587 |  |  |  |  | 16 218 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 996 |  |  |  |  | 9 585 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1 С НР и СП по УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 957 |  |  |  |  | 58 015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1 С НР и СП без материалов |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 423 |  |  |  |  | 47 971 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1 С НР и СП |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 957 |  |  |  |  | 58 015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Оплата основных рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 984 |  |  |  |  | 23 857 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Оплата механизаторов |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 |  |  |  |  | 165 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Нормативная трудоемкость |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 183.02199 |  |  |  |  | 183.02199 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Стоимость эксплуатации машин |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 47 |  |  |  |  | 240 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная стоимость материалов |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 534 |  |  |  |  | 10 044 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная стоимость материалов без стоимости оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 534 |  |  |  |  | 10 044 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | НДС на материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 456 |  |  |  |  | 1 808 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля материалов в НР при УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 255 |  |  |  |  | 2 610 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | НДС на долю материалов в НР при УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 46 |  |  |  |  | 470 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля материалов в СП при УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 134 |  |  |  |  | 1 294 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | НДС на долю материалов в СП при УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 |  |  |  |  | 233 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО НДС при УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 532 |  |  |  |  | 2 525 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО по смете по УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 148 |  |  |  |  | 59 944 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1 С НДС по УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 489 |  |  |  |  | 70 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Раздел 2. ВОДОСHАБЖЕHИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20. | Е65-1-1 Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм, 100 м трубопровода | 0.15 |  | 432.32 |  |  |  |  | 364.28 | 7.63 | 65 |  |  | 55 | 1 | 715 |  |  |  |  |  |  |  | 656 | 5 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60.42 | 1.40 |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 54 | 3 |  |  |
| 21. | Е16-02-002-03 Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм, 100 м трубопровода | 0.15 |  | 563.81 |  |  |  |  | 450.77 | 64.01 | 85 |  |  | 68 | 10 | 905 |  |  |  |  |  |  |  | 812 | 56 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 49.03 | 2.45 |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 37 | 4 |  |  |
| 22. | С302-0883 Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами для систем отопления диаметром 25 мм, м | 15 |  | 33.25 |  |  |  |  |  |  | 499 |  |  |  |  | 2 396 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33.25 |  |  |  |  | 499 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 396 |  |  |  |
| 23. | Е16-05-001-01 Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм, 1 шт. | 12 |  | 19.39 |  |  |  |  | 19.39 |  | 233 |  |  | 233 |  | 2 793 |  |  |  |  |  |  |  | 2 793 |  |  |  |
|  | Начисления: Н5= 1.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24. | С999-0001 Краны шаровые лат. диаметром 25 мм, шт. | 12 |  | 27.56 |  |  |  |  |  |  | 331 |  |  |  |  | 1 920 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27.56 |  |  |  |  | 331 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 920 |  |  |  |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 213 |  |  | 356 | 11 | 8 729 |  |  |  |  |  |  |  | 4 261 | 61 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 846 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 407 | 7 |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 331 |  |  |  |  | 1 920 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 331 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 920 |  |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 331 |  |  |  |  | 1 920 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 882 |  |  | 356 | 11 | 6 809 |  |  |  |  |  |  |  | 4 261 | 61 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 515 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 487 | 7 |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=63 - по стр. 20; %=98 - по стр. 21, 23) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 387 |  |  |  |  | 3 952 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 20; %=56 - по стр. 21, 23) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 241 |  |  |  |  | 2 285 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 510 |  |  |  |  | 13 046 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительные работы НР по УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 364 |  |  |  |  | 3 715 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительные работы СП по УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 217 |  |  |  |  | 2 057 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительные работы всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 841 |  |  |  |  | 14 966 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительные работы без НР и СП |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 213 |  |  |  |  | 8 729 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительные работы ВСЕГО по УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 794 |  |  |  |  | 14 501 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 841 |  |  |  |  | 14 966 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 387 |  |  |  |  | 3 952 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 241 |  |  |  |  | 2 285 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2 С НР и СП по УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 794 |  |  |  |  | 14 501 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2 С НР и СП без материалов |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 948 |  |  |  |  | 10 094 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2 С НР и СП |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 794 |  |  |  |  | 14 501 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Оплата основных рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 356 |  |  |  |  | 4 261 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Оплата механизаторов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Нормативная трудоемкость |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31.083 |  |  |  |  | 31.083 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Стоимость эксплуатации машин |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  | 61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная стоимость материалов |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 846 |  |  |  |  | 4 407 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная стоимость материалов без стоимости оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 846 |  |  |  |  | 4 407 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | НДС на материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 152 |  |  |  |  | 793 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля материалов в НР при УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 62 |  |  |  |  | 636 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | НДС на долю материалов в НР при УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  | 114 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля материалов в СП при УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33 |  |  |  |  | 309 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | НДС на долю материалов в СП при УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО НДС при УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 171 |  |  |  |  | 973 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО по смете по УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 841 |  |  |  |  | 14 966 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2 С НДС по УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 965 |  |  |  |  | 15 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | . ИТОГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 782 |  |  | 2 340 | 58 | 42 872 |  |  |  |  |  |  |  | 28 118 | 301 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 380 | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 451 | 172 |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 891 |  |  | 1 984 | 38 | 36 037 |  |  |  |  |  |  |  | 23 857 | 214 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 865 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 964 | 96 |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=67 - по стр. 1, 2, 14; %=68 - по стр. 3-13, 15; %=94 - по стр. 16, 17) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 587 |  |  |  |  | 16 218 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 1-15; %=51 - по стр. 16, 17) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 996 |  |  |  |  | 9 585 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 474 |  |  |  |  | 61 840 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 882 |  |  | 356 | 11 | 6 809 |  |  |  |  |  |  |  | 4 261 | 61 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 515 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 487 | 7 |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=63 - по стр. 20; %=98 - по стр. 21, 23) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 387 |  |  |  |  | 3 952 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 20; %=56 - по стр. 21, 23) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 241 |  |  |  |  | 2 285 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 510 |  |  |  |  | 13 046 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  |  |  | 9 | 26 |  |  |  |  |  |  |  |  | 26 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 69 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  | 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительные работы НР по УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 856 |  |  |  |  | 18 960 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительные работы СП по УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 113 |  |  |  |  | 10 683 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительные работы всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 993 |  |  |  |  | 74 912 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительные работы без НР и СП |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 782 |  |  |  |  | 42 872 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительные работы ВСЕГО по УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 751 |  |  |  |  | 72 515 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 993 |  |  |  |  | 74 912 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 974 |  |  |  |  | 20 170 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 237 |  |  |  |  | 11 870 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДНЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 974 |  |  |  |  | 20 170 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 237 |  |  |  |  | 11 870 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДНЫ по УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 856 |  |  |  |  | 18 960 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ по УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 113 |  |  |  |  | 10 683 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО ПО СМЕТЕ С НР и СП по УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 751 |  |  |  |  | 72 515 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО ПО СМЕТЕ С НР и СП без материалов |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 371 |  |  |  |  | 58 064 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО ПО СМЕТЕ С НР и СП |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 751 |  |  |  |  | 72 515 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Оплата основных рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 340 |  |  |  |  | 28 118 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Оплата механизаторов |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 |  |  |  |  | 172 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Нормативная трудоемкость |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 214.10499 |  |  |  |  | 214.10499 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Стоимость эксплуатации машин |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 58 |  |  |  |  | 301 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная стоимость материалов |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 380 |  |  |  |  | 14 451 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная стоимость материалов без стоимости оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 380 |  |  |  |  | 14 451 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | НДС на машины |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  | 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | НДС на материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 608 |  |  |  |  | 2 601 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля материалов в НР при УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 318 |  |  |  |  | 3 246 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | НДС на долю материалов в НР при УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 57 |  |  |  |  | 584 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля материалов в СП при УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 167 |  |  |  |  | 1 602 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | НДС на долю материалов в СП при УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  | 288 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО НДС при УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 703 |  |  |  |  | 3 496 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО по смете по УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 989 |  |  |  |  | 74 910 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО ПО СМЕТЕ С НДС по УСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 454 |  |  |  |  | 85 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Составил: |  |  |  |  | _____________________ / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Проверил: |  |  | _____________________ / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | _____________________ /Мастер ЗАО "ЖЭК" Извеков С.С. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |